СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

НИЖНЕГРИДИНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 08 июля  2015 года      №301

д. Нижнее Гридино

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2015- 2024 годы

В соответствии с Перечнем поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701, Градостроительным кодексам Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 30.12.2004г. №240-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2004г. №261-ФЗ «Об энергоснабжения и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района РЕШИЛО:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2015- 2024 годы.

2.Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

Глава

Нижнегридинского сельсовета:                                          Е.Е. Косяшникова

# Утверждена

Решением Собрания депутатов

Нижнегридинского сельсовета

Большесолдатского района

Курской области

08 июля 2015года №301

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет»

Большесолдатского района Курской области

на 2015-2024 годы

2015 год

ПАСПОРТ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет» Большесолдатского района Курской области на 2015-2024 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Нижнегридинский сельсовет» на 2015-2024 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Нижнегридинского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Нижнегшридинского сельсовета |
| Цель программы | Обеспечение потребителей к 2024 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | - Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования. - Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
| Основные направления Программы | - Развитие системы газоснабжения; - Развитие электрических сетей; - Развитие системы водоснабжения; - Развитие улично-дорожной сети. |
| Ожидаемые результаты | Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в МО «Нижнегридинский сельсовет». Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры поселения; - уменьшение потерь при передаче электроэнергии; - снижение затрат на обслуживание сетей; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие водоснабжения : - повышение надежности водоснабжения ; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН -100% ; - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения ; - строительство новых систем водоснабжения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта; - улучшение экологического и санитарного состояния в МО «Нижнегридинский сельсовет». |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации программы – 2015-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составит 258380 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год – 45300 тыс. рублей; 2016 год – 35400 тыс. рублей; 2017 год – 38650 тыс. рублей; 2018 год – 17010 тыс. рублей; 2019 год – 25110 тыс. рублей; 2020 год – 14610 тыс. рублей; 2021 год – 25150 тыс. рублей; 2022 год – 16050 тыс. рублей; 2023 год – 15550 тыс. рублей; 2024 год – 25550 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

- Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет» на 2015 – 2024 гг. (Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций.

- Генеральный план муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет» Большесолдатского района Курской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов , водоснабжения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

- 1. Основные направления перспективного развития муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет»

1.1. Краткая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Нижнегридинский сельсовет» в соответствии с Законами Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО, «О границах муниципальных образований Курской области» от 1 декабря 2004 года № 60-ЗКО является муниципальным образованием Большесолдатского района Курской области, площадь которого составляет 103,78 км 2.

Согласно Устава муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет» Большесолдатского района Курской области объединяет 7 населенных пунктов:д. Нижнее Гридино, с. Житень, п. Исаевский , д. Верхнее Гридино, д.Извеково, с. Сула, с.Немча.

Деревня Нижнее Гридино - административный центр муниципального образования  расположен в 55 км от областного центра г.Курск. Численность населения на 1 января 2015 года по муниципальному образованию «Большесолдатский сельсовет» 1006 человек.

По территории МО «Нижнегридинский сельсовет» проходит дорога регионального значения «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной» 5,75 км ,межмуниципального значения 16,53 км, дороги местного значения 27,1 км.

Ближайшая железнодорожная станция Суджа находится в 50 км от д. Нижнее Гридино.

По территории МО «Нижнегридинский сельсовет» протекает р.Немча ( бассейн Днепра).

Электроснабжение сельсовета осуществляется от ПС 110/35/10 «Любостань». По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач мощностью 110 кВт (протяженность 27,3 км) и 35 кВт (протяженность 4,1 км).

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение Нижнегридинского сельсовета осуществляется за счет подземных вод из артезианских скважин, а также колодцев. Система водоснабжения сельсовета включает в себя 19 скважин и 31,13 км. Центральная канализация в населенных пунктах Нижнегридинского сельсовета отсутствует.

Система газоснабжения включает распределительные пункты и газовые сети 2-ой категории. Газоснабжение осуществляется от ГРС Большесолдатское. На территории сельсовета газифицировано 3 населенных пункта _д. Нижнее Гридино, д. Извеково, с. Немча, что составляет 87 % жилого фонда.

На территории муниципального образования застройка населенных пунктов смешанная с преобладанием одноэтажных зданий (98%), материал построек пиломатериалы, кирпич, железобетон. Наибольшее количество населения сосредоточено в д. Нижнее Гридино и с. Немча .Застроенная часть населенных пунктов прилегает к пойменной части водных объектов.

На территории муниципального образования наиболее крупными операторами связи, предоставляющим услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи является Курский филиал ОАО «Центртелеком». Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО «Ростелеком», и ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком». Основные услуги мобильной (сотовой) связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), Курский филиал ОАО МТС, Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон), и ЗАО « Курская сотовая связь» (Теле-2).

На территории сельсовета распространяется девять общефедеральных телевизионных программ. Основным оператором  эфирного распространения телевизионного сигнала является Курский областной радиотелевизионный передающий центр – филиал ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

На территории сельсовета химически опасные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей отсутствуют.

Администрация сельсовета  оповещается по МГТС с ЕДДС района.

1.1.1. Климат

Климат умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднемесячная  многолетняя температура +5,9°С.

Изменение средней температуры воздуха летом и зимой идет постепенно, причем нарастание температуры весной идет быстрее. Максимальная температура воздуха летом достигает +39°С, минимальная зимой  -37°С.  Осенние заморозки начинаются в среднем 4 октября, последние весенние наблюдаются до 1 мая. Число безморозных дней в году 157. Промерзание почвы начинается в ноябре, оттаивание почвы происходит в апреле с последующим нарастанием температуры.

Устойчивые температуры выше 15 °С обуславливают начало вегетации ранних культур с 11 апреля, продолжительность вегетационного периода 192 дня.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 598 мм.

Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы с апреля по октябрь, максимальное количество осадков приходится на июнь, июль, август.

Появление снежного покрова наблюдается в среднем в первой декаде декабря. Число дней со снежным покровом – 110. Глубина сезонного промерзания почвы составляет 62 см, наибольшая 157 см, минимальная 30 см. Средняя высота снежного покрова – 20 см, наибольшая – 72 см, минимальная – 9 см.

Преобладающими ветрами в районе являются ветры юго-западных и северо-западных направлений. Весной и осенью господствуют ветры восточных, юго-восточных и южных направлений, летом и зимой западных и юго-западных.

Средняя скорость ветра 4,5 м/с.

Часты суховеи весной и летом, а зимой при значительной скорости ветра происходит сдувание снега с открытых мест.

Принадлежность сельсовета к южной агроклиматической зоне Курской области с продолжительным безморозным периодом, достаточным количеством осадков благоприятствуют ведению сельского хозяйства и размещению строительства.

Нижнегридинский сельсовет расположен на юго-восточном склоне Среднерусской возвышенности, у западной окраины Обоянской гряды и представляет собой волнисто-увалистое возвышенное плато с пологими и покатыми склонами, расчлененное долинами рек и ручьев и овражно-балочной сетью. Наблюдается незначительный перепад высот от 200м на севере сельсовета, до 250м на юге.

Почвенный состав сельсовета представлен в виде черноземных и серых лесных почв.

1.1.2. Население

Численность постоянно проживающего населения поселения на 01.01.2015 года составляет 1006  человек. Численность трудоспособного возраста составляет 510 человек (51% от общей численности). Дети и подростки  до 18 лет - 143 человек (14,0  % от общей численности). Пенсионеров – 353 человек (35,0 %).

Средняя продолжительность жизни населения составляет 60,2 года, в том числе мужчин - 56,4 года и женщин - 71,4.

1.1.3. Характеристика экономики поселения

На протяжении многих лет Нижнегридинский сельсовет сохраняет аграрную специализацию. На территории  работают: ООО «Большесолдатское агрообъединение», ООО «Агросил», несколько фермерских хозяйств. Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства сельсовета.

Объекты промышленности на территории сельсовета отсутствуют.

Объекты розничной торговли насчитывают 4 магазина   и 1 торговый киоск.

1.1.4.Жилищный фонд.

Общая площадь жилых помещений на 01.01.2015г. составила  30,4 тыс.  кв.м. Средняя обеспеченность 30,2 кв.м./чел

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы.

Жилищный фонд обеспечен водоснабжением, который представлен водозаборными колонками, скважинами и колодцами, газифицировано 87% жилого фонда, 100% электроснабжение.

Центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Услуги по водоснабжению оказывает АНО «Водоснабжение Большесолдатского района».

Электроснабжение обеспечивает ОАО «Мрск-Центр».

1.1.5. Социальная инфраструктура.

Система социально-бытового обслуживания  муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала ,особенностей расселения по территории, уровня развития транспортной сети.

Социальная сфера включает в себя две общеобразовательные школы, два учреждения здравоохранения (врачебная амбулатория, ФАП, одно учреждение культурно-досугового типа, одну библиотеку , два почтовых отделения и пять объектов розничной торговли.

1.2. Прогноз развития муниципального образования «Нижнегридинский сельсовет»

1.2. Прогноз динамики численности населения

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции.

Для Нижнегридинского сельсовета важнейшим мероприятием является  удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых мест, а также привлечение мигрантов.

Прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населения до 0,2% и среднегодового миграционного оттока до -0,1%.

Перспективы демографического развития будут определяться:

улучшением жилищных условий;

обеспечения занятости населения;

улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

улучшением социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

создание более комфортной и экологической  чистой среды;

созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте.

1.3. Электроснабжение

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население сельсовета  и объекты экономики в достаточном объеме.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного обеспечения электроэнергией, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов  и предотвращения  отключения на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий  самонесущий изолированный провод. На период  развития  предусматривается замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов электроснабжения.

1.4.Улично-дорожная сеть

Общая протяженность уличной сети населенных пунктов муниципального образования равна 37 км, в том числе асфальтированным покрытием 5,9 км. Дороги межмуниципального значения , проходящие по территории населенных пунктов , образуют в них главные улицы. Остальные улицы в населенных пунктах Нижнегридинского сельсовета  классифицируется как «улицы в жилой застройке». Уличным освещением оборудовано 7 км  улиц. Основной проблемой улично-дорожной сети является наличие не асфальтированных  и не освещенных улиц.

1.5. Водоснабжение

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствует мощности водозаборных сооружений.

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения достаточно высок. Основная проблема- потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Таблица.  Расчет максимального расхода воды.

| №п\п | Наименование показателя | Единица измерения | На период развития |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | М3/сутки | 165 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | М3/сутки | 197,5 |
| 4 | Средний часовой расход | М3/час | 8,2 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,85 |
| 6 | Максимальный часовой расход | М3/час | 1,52 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 4,23 |

Водоснабжение Нижнегридинского сельсовета в дальнейшем будет базироваться на подземных источниках. Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов:

проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные- 24 км,

строительство, ремонт водозаборных скважин в д. Нижнее Гридино, с. Немча.

1.6. Организация объектов, используемых для утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

К вопросам районного значения  в МО «Нижнегридинский сельсовет» относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.  Организованный сбор и вывоз отходов и мусора в населенных пунктах сельсовета  отсутствует.

На территории Большесолдатского сельсовета в 1,5 км от с.Махов Колодезь запланировано строительство полигона межмуниципального значения для размещения твердых бытовых отходов, что позволит и МО «Нижнегридинский сельсовет» организовать сбор и вывоз твердых отходов и мусора на ближайший полигон.

На территории муниципального образования расположено 6 сельских кладбищ, на которых проводятся захоронения.

Раздел 2. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 2.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2015 по 2024 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1800 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов на свободных территориях; за счет уплотнения существующей жилой застройки; на месте сносимого и ветхого жилищного фонда.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2024 году составит 25,9 кв. м на 1 человека.

## 2.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Нижнегридинский сельсовет» в период 2015 -2024 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

- Оборудование улиц МО уличным освещением протяженностью 10 км.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

## 2.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Нижнегридинский  сельсовет» на период 2015-2024 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья.

Газификация населенных пунктов предусмотрена в соответствии с программой газификации Курской области.

## 2.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Нижнегридинский сельсовет» на период 2015-2024 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно- деловой застройки.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и строительство 2-х артезианских скважин : д. Нижнее Гридино, с.Немча;

- проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные 24 км.

## 2.5. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Нижнегридинский сельсовет» на период 2015-2024 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2015-2024 годов планируется:

-  разработать схему санитарной очистки территории в индивидуальной жилой застройке с применением мусорных баков ;

- организация контейнерных площадок для сбора бытовых отходов на территории, планируемой к застройке жилыми домами и общественно – деловыми объектами;

- формирование озелененных санитарно-защитных зон вокруг территорий кладбищ.

Программа

по обращению с отходами (мусором) на территории МО «Нижнегридинский сельсовет»  на период 2015-2025 гг.

| № п/п | наименование мероприятия | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.- 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы санитарной очистки территории сельсовета | V |  |  |  |
| 2 | Оборудовать в населенных пунктах площадки для сбора мусора | V |  |  |  |
| 3 | Заключение договоров на вывоз мусора из контейнерных площадок |  | V |  |  |
| 4 | Информирование населения о правилах санитарного содержания территории поселения | Постоянно, в течение года |  |  |  |
| 5 | Изготовление аншлагов по запрещению свалки мусора в не отведённых местах. | V |  |  |  |
| 6 | Ежегодно проводить беседы с учащимися школ на экологические темы | Постоянно, в течение года |  |  |  |
| 7 | Разработать и провести конкурсы рисунков в поселении на экологические темы | Постоянно, в течение года |  |  |  |
| 8 | Ежегодно проводить субботники по уборке территорий от мусора | Постоянно, в течение года |  |  |  |
| 9 | На сходах проводить беседы с жителями о санитарном и экологическом состоянии территории | Постоянно, в течение года |  |  |  |

Раздел 3. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

| №п\п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью. | М2 | 1800 | Улучшение жилищных условий |
| 2. | Асфальтирование улиц сельсовета с грунтовым и\или щебеночным покрытием | км | 10 | Повышение степени комфортности проживания, снижение количества ДТП |
| 3. | Оборудование улиц сельсовета уличным освещением | км | 10 | Повышение степени комфортности проживания, снижение количества ДТП |
| 4. | Проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные | км | 24 | Повышение надежности инженерной инфраструктуры поселения |
| 5. | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройка |  |  | Развитие инженерной инфраструктуры поселения |
| 6. | Строительство ,реконструкция, ремонт водозаборных скважин в с.Немча,д Нижнее Гридино |  |  | Развитие инженерной инфраструктуры поселения |
| 7. | Газификация населенных пунктов сельсовета в соответствии с программой газификации Курской области |  |  | Повышение надежности инженерной инфраструктуры поселения |
| 8. | Подключение к системе газоснабжения объектов в том числе нового строительства жилой и общественно-деловой застройки |  |  | Повышение надежности инженерной инфраструктуры поселения |
| 9. | Замена ветхих участков линий электропередач , модернизация объектов системы электроснабжения |  |  | Повышение надежности инженерной инфраструктуры поселения |
| 10 | Разработка схемы санитарной очистки в территории индивидуальной жилой застройке с применением мусорных баков |  |  | Повышение уровня санитарной безопасности в сельсовете |

Раздел 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 - 2024 годы составляет 258380 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2024 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Стоимость затрат на мероприятия по Программе рассчитана без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учета фактической оплаты населением оказанных коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией  Нижнегридинского  сельсовета.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.